Konstantynów Łódzki, dnia 17 lutego 2022 r.

IIT.1431.4.2022.JCJ

OR.1431.15.2022

W odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 lutego 2022 roku informuję, że:

Ad 1) W dniu 28 stycznia 2022 roku został podpisany protokół odbioru końcowego robót.

Ad 2) Planowany termin uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach: do dnia 31 maja 2022 rok.

Ad 3) Zgodnie z paragrafem 22 ustęp 1 punkt 1) podpunkt b) umowy ZP.272.11.2021.ŁP z dnia 20 kwietnia 2021 roku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę 
w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w paragrafie 5 ustęp 1 umowy, to jest 612,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Ad 4) W załączeniu przekazuję zanonimizowaną umowę ZP.272.11.2021.ŁP z dnia 20 kwietnia 2021 roku.

Z upoważnienia Burmistrza

Łukasz Napieralski

Zastępca Burmistrza

Konstantynowa Łódzkiego